# PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN CHO FINAL SOFTWARE TESTING REPORT

Dự án: Online Sales Management System

# Mục đích

Tài liệu này chia công việc thành 3 gói nhiệm vụ rõ ràng để mỗi thành viên có thể chọn 1 mục phụ trách chính, không bị trùng lặp, và vẫn đáp ứng yêu cầu của bài Final Project theo đề UEF.

# Nguyên tắc chung

- Mỗi thành viên chọn 1 gói công việc chính.

- Mỗi thành viên phải tự thiết kế và thực thi ít nhất 10 Test Cases.

- Test Cases giữa các thành viên không được trùng lặp.

- Mỗi thành viên phải có execution evidence và log bug trên Bug Tracker như GitHub Issues, Jira hoặc Bugzilla.

- Cả nhóm phải đồng bộ bộ deliverables gồm: Word report, PPTX, Excel test cases, test script và test data, final results workbook kèm images, và automation video.

# Gói công việc 1 - Overview, Test Plan, Authentication và Admin

- Phạm vi chính: project overview, team allocation, test scope, test strategy, test environment, authentication, authorization, role-based access, và các chức năng Admin.

- Sản phẩm cần nộp: phần I. Overview và II. Test Plan trong report; 10-12 Test Cases cho login, logout, role, user, permission và admin management.

- Bug focus: login sai, thiếu permission check, truy cập trái phép, role mismatch, validation lỗi, và nhập liệu sai trong các form Admin.

- Evidence cần chuẩn bị: screenshots quá trình test, screenshots trên Bug Tracker có Severity và Priority, và một phần giải thích ngắn để trả lời Q&A về strategy và scope.

- Phù hợp với thành viên mạnh về cấu trúc tài liệu, lập kế hoạch, và logic phân quyền.

[ ] Thành viên chọn Gói công việc 1

# Gói công việc 2 - Test Design and Execution cho Sales Staff

- Phạm vi chính: sales dashboard, product browsing, product details, customer management, invoice creation, invoice calculation, invoice status workflow, print invoice, và validation.

- Sản phẩm cần nộp: phần III. Test Design and Execution trong report; 10-12 Test Cases cho luồng Sales và Customer; cập nhật đầy đủ Actual Result và Status cho từng case đã chạy.

- Bug focus: tính sai total, trùng dữ liệu khách hàng, số lượng không hợp lệ, sai workflow của invoice status, thiếu validation, và lỗi khi print invoice.

- Evidence cần chuẩn bị: file Excel test cases có scenario và steps, screenshots kết quả test, và test data đã sử dụng khi execution.

- Phù hợp với thành viên mạnh về business flow testing và làm việc chi tiết ở phần test execution.

[ ] Thành viên chọn Gói công việc 2

# Gói công việc 3 - Defect Report, Metrics, Warehouse, Reporting và Automation

- Phạm vi chính: warehouse dashboard, stock import, inventory update, stock movement history, reorder alert, export report, defect metrics, automation evidence, và final packaging.

- Sản phẩm cần nộp: phần IV. Defect Report and Metrics và V. Conclusion and Future Work; 10-12 Test Cases cho Warehouse và Reporting; tổng hợp pass/fail metrics.

- Bug focus: inventory không đồng bộ, cập nhật tồn kho sai, export report lỗi, thiếu điều kiện alert, và thống kê defect theo mức độ nghiêm trọng.

- Evidence cần chuẩn bị: final results workbook kèm screenshots, automation script hoặc collection kèm test data, automation video dạng mp4 hoặc avi, và slide hỗ trợ presentation.

- Phù hợp với thành viên mạnh về defect analysis, thống kê metrics, đóng gói bài nộp, và basic Automation.

[ ] Thành viên chọn Gói công việc 3

# Bảng xác nhận phân công

| STT | Tên thành viên | Gói công việc đã chọn | Ghi chú / Ký tên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gói 1 / Gói 2 / Gói 3 |  |
| 2 |  | Gói 1 / Gói 2 / Gói 3 |  |
| 3 |  | Gói 1 / Gói 2 / Gói 3 |  |

# Lưu ý cuối cùng

- Trước khi nộp bài, đối chiếu tất cả outputs với UEF - Final.pdf.

- Không để thành viên dùng lại cùng một scenario set hoặc trùng Test Cases.

- Tất cả deliverables cần được sắp xếp rõ ràng trong GitHub hoặc Google Drive để nộp bài và bảo vệ.